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                      OPĆINA 

     
      SVETA MARIJA


         Načelnica
KLASA: 363-01/26-01/06
URBROJ: 2109-24-26-1

         Sveta Marija, 13.03.2026.
Na osnovi članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 42. Statuta Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 4/21), načelnica Općine Sveta Marija  dana 13.03.2026. donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
građenja  komunalne infrastrukture 

u Općini Sveta Marija za 2025. godinu
Programom građenja  komunalne infrastrukture za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Program) te njegovim izmjenama i dopunama utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za građenje pojedinih objekata i uređaja te nabavke opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.
Program obuhvaća građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture namijenjenih za:

· nerazvrstane ceste
· javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

· javna parkirališta

· javne zelene površine

· građevine i uređaje javne namjene

· javnu rasvjetu
· groblja

· građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

PLANIRANI I IZVRŠENI IZVORI FINANCIRANJA
	Izvor financijskih sredstava
	Planirano ( eur)
	1. izmjene i dopune (eur)
	2.izmjene i dopune (eur)
	3.izmjene i dopune(eur)
	Izvršenje (eur)

	11-Opći prihodi i primici


	100.000,00
	233.000,00
	128.500,00
	125.500,00
	60.736,23

	521-Kapitalne pomoći-Min. kulture
	20.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	522- Kapitalne pomoći iz MRR i fondova EU
	60.000,00
	47.000,00
	24.000,00
	24.000,00
	24.000,00

	541-Kapitalne pomoći-Min. poljoprivrede, ruralni razvoj (LAG)
	60.000,00
	97.000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	                       Ukupno :
	240.000,00
	377.000,00
	152.500,00
	149.500,00
	84.736,23


 PLANIRANI PRIHODI:
PLANIRANI RASHODI:
I. NERAZVRSTANE CESTE
	Konto 
	Opis
	Vrijednost investicije (eur)
	1. izmjene i dopune (eur)
	2.izmjene i dopune (eur)
	3. izmjene i dopune
	Izvršenje (eur)
	%
	Izvor financiranja

	36329
	Izgradnja biciklističke trake između Svete Marije i Donjeg Mihaljevca (kapitalna pomoć ŽUC-u)
	30.000,00 
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	5.862,50
	19,54
	 11-Opći prihodi i primici-5.862,50 eur

	
	Ukupno :
	30.000,00 
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	5.862,50
	
	


II. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA
U 2025. godini nije planirana izgradnja javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima.
III. JAVNA PARKIRALIŠTA
        U 2025. godini nije planirana izgradnja javnih parkirališta.

IV. JAVNE ZELENE POVRŠINE
u 2025. godini nije planirana izgradnja javnih zelenih površina.
V. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	Redni broj
	Opis
	Vrijednost investicije (eur)
	1 izmjene i dopune (eur)
	2. izmjene i dopune (eur)
	3. izmjene i dopune
	Izvršenje (eur)
	%
	Izvor financiranja

	421294
	Zgrada javne i društvene namjene-općinsko spremište (Kolodvorska 2, Sveta Marija)
	100.000,00
	212.000,00
	7.500,00
	7.500,00
	7.507,96
	100,11
	11- Opći prihodi i primici – 7.507,96 €

	4212451
	Rekonstrukcija Doma kulture u Svetoj Mariji
	75.000,00
	75.000,00
	75.000,00
	75.000,00
	54.580,64
	72,77
	11-Opći prihodi i primici-30.580,64 €, 522-Kapit. pomoći - MRR i fondova EU-24.000,00 €

	4212452
	Sanacija Doma kulture u Donjem Mihaljevcu
	30.000,00
	50.000,00
	20.000,00
	17.000,00
	16.785,13
	98,74
	11-Opći prihodi i primici- 16.785,13 €

	
	                                                           Ukupno :
	205.000,00
	337.000,00
	102.500,00
	99.500,00
	78.873,73
	
	


VI. JAVNA RASVJETA
	Redni broj
	Opis
	Vrijednost investicije (eur)
	1 izmjene i dopune (eur)
	2. izmjene i dopune (eur)
	3. izmjene i dopune
	Izvršenje (eur)
	%
	Izvor financiranja

	421473
	LED javna rasvjeta u Svetoj Mariji i Donjem Mihaljevcu
	5.000,00
	10.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	0,0
	0,00
	

	
	                                                           Ukupno :
	5.000,00
	10.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	0,00
	
	


VII. GROBLJA 
U 2025. godini nije planirano uređenje groblja.
VIII. GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA
U 2025. godini nije planirana izgradnja građevina namijenjenih obavljanju javnog prijevoza (stajališta, nadstrešnica i sl.).
                                                                                   Načelnica
                                       Općine Sveta Marija

                                         Đurđica Slamek                  
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