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MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

                         OPĆINA 

     
      SVETA MARIJA


         Načelnica

KLASA: 363-01/26-01/04
URBROJ: 2109-24-26-1

           Sveta Marija, 16.03.2026.
Na osnovi članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 42. Statuta Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 4/21), načelnica  Općine Sveta Marija  dana 16.03.2026. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 

održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveta Marija za 2025. godinu

Programom održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveta Marija za 2025. godinu se određuje održavanje komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti:


1. održavanje nerazvrstanih  cesta

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. održavanje javnih zelenih površina

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja 

7. održavanje čistoće javnih površina

8. održavanje javne rasvjete 

PLANIRANI I IZVRŠENI IZVORI FINANCIRANJA

	Izvor financijskih sredstava
	Planirano ( eur )
	1. izmjene i dopune (eur)
	2.izmjene i dopune (eur)
	3. izmjene i dopune (eur)
	Izvršenje(eur)

	11-Opći prihodi i primici


	37.800,00
	87.000,00
	100.400,00
	122.700,00
	61.697,94

	43-Prihodi za posebne namjene(kom. doprinos, kom naknada, grobna naknada)
	32.300,00
	29.700,00
	27.300,00
	10.100,00
	25.214,29

	541-Ministarstvo poljoprivrede, Ruralni razvoj (LAG)
	1.400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	                       Ukupno :
	71.500,00
	116.700,00
	127.700,00
	132.800,00
	86.912,23


 PLANIRANI PRIHODI:

PLANIRANI RASHODI:
I. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

	Konto 
	Opis
	Vrijednost investicije (eur)
	1. izmjene i dopune (eur)
	2.izmjene i dopune (eur)
	3. izmjene i dopune (eur)
	Izvršenje (eur)
	%
	Izvor financiranja (eur)

	323292
	Održavanje poljskih puteva (28. km)
	9.300,00
	40.000,00
	40.000,00
	40.000,00

	18.125,00
	45,31
	11-Opći prihodi i primici -18.125,00 eur  

	323492
	Tekuće održavanje cesta (čišćenje snijega)
	8.600,00
	8.600,00
	8.600,00
	8.600,00
	0,00
	
	  

	Ukupno:
	17.900,00
	48.600,00
	48.600,00
	48.600,00
	18.125,00
	
	


Za čišćenje snijega je  teško planirati visinu troškova budući da se meteorološke najave u posljednje vrijeme uglavnom ne ostvaruju.
II. ODRŽAVANJE JAVNIH  POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA
Ovaj rashod nije zasebno planiran u 2025. godini.
III. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Ovaj rashod nije zasebno planiran u 2025. godini.
IV. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 

	Konto 
	Opis
	Vrijednost investicije (eur)
	1. izmjene i dopune (eur)
	2.izmjene i dopune (eur)
	3. izmjene i dopune (eur)
	Izvršenje (eur)
	%
	Izvor financiranja (eur)

	32234
	Motorni benzin i dizel gorivo
	2.000,00 
	2.000,00
	1.000,00
	100,00
	74,19
	74,19
	43-Prihodi za posebne namjene(kom. doprinos i kom naknada)-74,19 eur  

	323293
	Održavanje parkova(60.000 m2)
	23.000,00
	23.000,00
	33.000,00
	36.000,00
	36.481,03
	101,34
	 11-Opći prihodi i primici -11.340,93 eur , 43-Prihodi za posebne namjene(kom. doprinos i kom naknada)-25.140,10 eur

	33232930
	Održavanje kosilica
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	0,00
	0,00
	
	

	Ukupno:
	27.000,00
	27.000,00
	36.000,00
	36.100,00
	36.555,22
	
	


Kako nam se na nekoliko puta objavljen javni natječaj za zapošljavanje  komunalnih radnika nitko nije javio, sklopljen je ugovor za  održavanju javnih zelenih površina sa trgovačkim društvom i sukladno tome je planiran trošak održavanja (u najvećoj mjeri košnje) javnih zelenih površina
V. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA  JAVNE NAMJENE
	Konto 
	Opis
	Vrijednost investicije (eur)
	1. izmjene i dopune (eur)
	2.izmjene i dopune (eur)
	3. izmjene i dopune (eur)
	Izvršenje (eur)
	%
	Izvor financiranja (eur)

	323211
	Tekuće i investicijsko održavanje Doma kulture u Svetoj Mariji
	1.500,00 
	5.000,00
	5.000,00
	5.000,00
	3.194,54
	63,89
	11-Opći prihodi i primici-3.194,54 €


	3232110
	Tekuće i investicijsko održavanje Doma kulture u Donjem Mihaljevcu
	1.500,00
	1.500,00
	1.500,00
	1.500,00
	288,09
	19,21
	11-Opći prihodi i primici-288,09 €


	Ukupno:
	3.000,00
	6.500,00
	6.500,00
	6.500,00
	3.482,63
	
	


Kod tekućeg i investicijskog održavanja Doma kulture u Svetoj Mariji izostalo je postavljanje metalne konstrukcije za pokretanje zastora na pozornici pomoću elektro motora.
VI. ODRŽAVANJE GROBLJA 

	Konto 
	Opis
	Vrijednost investicije (eur)
	1. izmjene i dopune
	2.izmjene i dopune
	3. izmjene i dopune (eur)
	Izvršenje
	%
	Izvor financiranja

	323212
	Održavanje groblja (15.000 m2)
	15.000,00 
	20.000,00
	20.000,00
	25.000,00
	15.505,18
	62,02
	 11-Opći prihodi i primici-15.505,18 €


	Ukupno:
	15.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	25.000,00
	15.505,18
	
	


VII. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 

	Konto 
	Opis
	Vrijednost investicije (eur)
	1. izmjene i dopune (eur)
	2.izmjene i dopune (eur)
	3. izmjene i dopune (eur)
	Izvršenje (eur)
	%
	Izvor financiranja

	323422
	Iznošenje i odvoz smeća
	2.000,00
	2.000,00
	4.000,00
	4.000,00
	3.308,00
	82,70
	11-Opći prihodi i primici -3.308,00 eur

	Ukupno:
	2.000,00
	2.000,00
	4.000,00
	4.000,00
	3.308,00
	
	


VIII. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

	Konto 
	Opis
	Vrijednost investicije (eur)
	1. izmjene i dopune (eur)
	2.izmjene i dopune (eur)
	3. izmjene i dopune (eur)
	Izvršenje (eur)
	%
	Izvor financiranja

	323222
	Održavanje javne rasvjete
	2.600,00 
	2.600,00
	2.600,00
	2.600,00
	0,00
	0,00
	

	3232220
	Održavanje božićne rasvjete
	4.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	9.936,20
	99,36
	11-Opći prihodi i primici-9.936,20 eur

	Ukupno:
	6.600,00
	12.600,00
	12.600,00
	12.600,00
	9.936,20
	
	


Kako su prve LED svjetiljke za javnu rasvjetu postavljene 2014. godine, sukladno predvidivom roku trajanja istih, planirani su troškovi zamjene tih svjetiljki novima. Do kraja 2025. nije bilo kvarova, a niti potrebe za zamjenom prije spomenutih LED svjetiljki. 















Načelnica















    Općine Sveta Marija

                           Đurđica Slamek 
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